GUÍA DE TRABAJO EN EQUIPO

Reorientar y diseñar el incremento funcional 1

Retroalimentación, objetivo, arquitectura y plan de construcción

| SEMANA 6 | RESULTADO Arquitectura y plan del Incremento 1 | ENTRADA Primera demostración y defensa | DEFENSA Semana 10 |
| --- | --- | --- | --- |

Pregunta rectora: ¿Qué debe cambiar en el producto y en la forma de construirlo después de la primera defensa?

# 1. Propósito y resultados esperados

La Semana 6 transforma la retroalimentación de la primera defensa en un objetivo de incremento, una arquitectura suficiente para construirlo y un plan verificable para las semanas 7 a 9.

| Elemento | Definición de trabajo |
| --- | --- |
| Aprender | Convertir observaciones de la defensa en decisiones y acciones trazables. |
| Enfocar | Definir el resultado, la hipótesis de valor, el flujo prioritario y los límites. |
| Diseñar | Asignar responsabilidades a componentes, contratos y datos según drivers reales. |
| Planificar | Ordenar PBIs, riesgos, spikes, revisiones y evidencia para las semanas 7 a 9. |

Ejemplo TurnoÁgil: EV-03 → PBI-02 → DA-04 → ADR-02 → AC-CON-01: la incertidumbre sobre la espera conduce a una reserva verificable y a una decisión de concurrencia.

# 2. Retroalimentación de la primera defensa

Registrar hechos observables. Después identificar su impacto y el artefacto que debe cambiar. Evitar soluciones generales como “mejorar la aplicación”.

| ID | Categoría | Observación verificable | Impacto | Decisión o acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: “El sistema se ve confuso” todavía no es suficiente. “No se distingue si la carga está vigente” permite actualizar aceptación y diseño.

# 3. Retrospectiva del equipo

Analizar prácticas, no personas. Cada cambio debe tener responsable, plazo y una evidencia que permita comprobarlo.

| Tipo | Práctica o problema | Acción verificable | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantener | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Corregir | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Detener | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Comenzar | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: “Mejorar comunicación” no basta. “Todo PR debe recibir revisión de otra persona antes de integrar” puede verificarse.

# 4. Objetivo del Incremento Funcional 1

El objetivo debe describir quién completa qué resultado, dentro de qué límite y con qué evidencia. No enumerar componentes técnicos.

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Usuario y contexto | Escriba aquí... |
| Resultado | Escriba aquí... |
| Límite | Escriba aquí... |
| Evidencia | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: Objetivo integrado: permitir que un estudiante elija una franja disponible y reciba confirmación verificable usando datos simulados.

# 5. Hipótesis de valor y señal de éxito

Formular una relación que pueda ser refutada. La señal debe permitir mantener, modificar o descartar una decisión.

| ID | Hipótesis | Señal observable | Decisión según resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: Que las pruebas pasen verifica comportamiento. Observar si las personas eligen una franja valida la hipótesis de producto.

# 6. Alcance y flujo prioritario

Proteger el objetivo mediante límites explícitos. Después describir el flujo y sus desvíos prioritarios.

| Categoría | Capacidades | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Incluye | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Posterga | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Excluye | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

| ID | Tipo | Recorrido | Resultado observable |
| --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# 7. Refinamiento del Product Backlog

Actualizar el backlog según valor, aprendizaje, riesgo y dependencia. Un cambio justificado demuestra aprendizaje.

| Orden | ID | Resultado del ítem | Justificación | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: Las tareas “crear tabla” y “crear endpoint” quedan dentro de PBI-02; no reemplazan el resultado vertical.

# 8. Criterios de aceptación actualizados

Incluir recorridos normales, alternativos y de error. Un tercero debe poder decidir si cada criterio pasa o falla.

| ID | Tipo | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: En AC-CON-01 se comprueba tanto la respuesta como la cantidad de reservas y el cupo final.

# 9. Drivers arquitectónicos

Seleccionar los flujos, atributos, restricciones y riesgos que realmente condicionan la arquitectura del incremento.

| ID | Tipo | Driver | Consecuencia arquitectónica |
| --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: DA-04 justifica ADR-02 y AC-CON-01; si no dejara huella, no sería un driver real.

# 10. Contexto del sistema

Identificar personas, sistemas externos, interacción y condición de alcance. Insertar además un diagrama de contexto legible.

| Actor o sistema | Tipo | Interacción | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Diagrama de contexto

Inserte aquí el diagrama de contexto.

# 11. Contenedores y responsabilidades

Describir cada aplicación o servicio ejecutable mediante su responsabilidad dominante, tecnología y relaciones.

| Contenedor | Tipo | Responsabilidad | Se relaciona con |
| --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: La interfaz representa el resultado; la API decide disponibilidad definitiva; PostgreSQL protege integridad.

# 12. Componentes y límites internos

Detallar solo componentes relevantes para el flujo o los riesgos principales. Declarar qué hace y qué no hace cada uno.

| Componente | Contenedor | Responsabilidad | Límite explícito |
| --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# 13. Contratos e interfaces

Registrar entradas, salidas y errores observables. Cada respuesta relevante debe enlazarse con aceptación y pruebas.

| Contrato | Entrada | Salida | Errores controlados | Enlaces |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: El contrato omite identidad y pago porque ambos quedaron excluidos del incremento.

# 14. Modelo conceptual de datos

Modelar entidades, relaciones y restricciones necesarias para el comportamiento comprometido. Evitar campos sin justificación.

| Entidad | Atributos necesarios | Relaciones | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: La prueba concurrente verifica que solo exista una reserva vigente y que la capacidad final sea cero, no negativa.

# 15. Escenarios de atributos de calidad

Cada escenario debe declarar condición, respuesta y medida reproducible. Solo seleccionar atributos pertinentes al incremento.

| ID | Atributo | Condición | Respuesta | Medida | Método |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# 16. Registro de decisión arquitectónica

Registrar una decisión con consecuencias relevantes. Incluir alternativas y la condición que justificaría revisarla.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID y estado | Escriba aquí... |
| Contexto | Escriba aquí... |
| Alternativas | Escriba aquí... |
| Decisión | Escriba aquí... |
| Consecuencias | Escriba aquí... |
| Revisar cuando | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: ADR-02 no afirma que la alternativa sea universalmente mejor; explica por qué resulta adecuada bajo los drivers actuales.

# 17. Spike técnico

Usar un spike cuando la incertidumbre impida decidir o estimar. Limitar tiempo, alternativas, evidencia y decisión esperada.

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | Escriba aquí... |
| Pregunta | Escriba aquí... |
| Límite | Escriba aquí... |
| Evidencia | Escriba aquí... |
| Decisión esperada | Escriba aquí... |
| Responsable y fecha | Escriba aquí... |

# 18. Riesgos prioritarios

Asociar cada riesgo con una señal, respuesta, responsable y fecha de revisión. Incluir riesgos de producto, técnicos, seguridad y proyecto.

| ID | Tipo | Riesgo | Nivel | Respuesta | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# 19. Plan de construcción de las semanas 7 a 9

Planificar resultados integrados y evidencia. Cada fila debe indicar responsable de coordinación y persona revisora.

| Semana | Ítems | Resultado | Evidencia | Coordina | Revisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| 8 | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| 9 | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

Ejemplo TurnoÁgil: El plan no separa “frontend Semana 7” y “backend Semana 8”; integra un recorrido pequeño durante la Semana 7.

# 20. Revisión cruzada

Otro equipo debe intentar recorrer la trazabilidad y encontrar una decisión, borde o riesgo ausente. Registrar observaciones accionables.

| ID | Prueba aplicada | Observación | Artefacto afectado | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# 21. Bitácora individual

Cada integrante registra una contribución significativa, su efecto, la evidencia y lo aprendido. No se mide cantidad bruta de commits.

| Integrante | Contribución | Efecto | Evidencia | Aprendizaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |
| Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... | Escriba aquí... |

# Anexo A. Comprobación final

| Estado | Comprobación | Ubicación o evidencia |
| --- | --- | --- |
| ☐ | La retroalimentación de la Semana 5 produjo decisiones y acciones trazables. | Escriba aquí... |
| ☐ | El objetivo describe un resultado del usuario y una evidencia observable. | Escriba aquí... |
| ☐ | El alcance declara inclusiones, postergaciones y exclusiones justificadas. | Escriba aquí... |
| ☐ | Existe un flujo prioritario con casos normal, alternativo y de error. | Escriba aquí... |
| ☐ | El backlog está refinado y ordenado por valor, aprendizaje, riesgo y dependencia. | Escriba aquí... |
| ☐ | Los drivers justifican contexto, contenedores, componentes, contratos y datos. | Escriba aquí... |
| ☐ | Los atributos de calidad poseen escenarios y métodos de verificación. | Escriba aquí... |
| ☐ | Las decisiones o incertidumbres críticas tienen ADR o spike. | Escriba aquí... |
| ☐ | Los riesgos tienen respuesta, responsable y fecha de revisión. | Escriba aquí... |
| ☐ | El plan de semanas 7 a 9 entrega resultados integrados y evidencia individual. | Escriba aquí... |

# Anexo B. Fuentes de referencia

ISO/IEC/IEEE 29148. Ingeniería de requisitos y características de requisitos verificables.

NIST Secure Software Development Framework. Prácticas de desarrollo seguro integradas al ciclo de vida.

C4 Model. Contexto, contenedores y componentes para comunicar arquitectura.

Architecture Decision Records. Registro breve de contexto, decisión y consecuencias.

Scrum Guide 2020. Incremento, Product Backlog y adaptación basada en inspección.