GUÍA DE TRABAJO EN EQUIPO

# Especificar y priorizar el producto

Semana 3 | Requisitos, aceptación y backlog trazable

| SEMANA 3 | RESULTADO Backlog trazable | ENTRADA Evidencia validada | DEFENSA Semana 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Pregunta rectora: ¿Cómo convertimos evidencia validada en un producto construible, verificable y defendible?

# 1. Propósito y resultados esperados

La Semana 3 transforma hallazgos y decisiones de alcance en requisitos, aceptación y un backlog priorizado que permita construir una base ejecutable en la Semana 4.

| Elemento | Definición de trabajo |
| --- | --- |
| Especificar | Redactar requisitos funcionales, atributos de calidad, restricciones, reglas y escenarios verificables. |
| Trazar | Conectar evidencia, necesidad, requisito, aceptación, ítem de backlog y prueba prevista. |
| Priorizar | Ordenar ítems por valor, aprendizaje, riesgo y dependencias; justificar exclusiones. |
| Preparar | Acordar MVP, Definition of Ready, Definition of Done, estimación y plan de construcción de base ejecutable. |

## Productos de la semana

| Producto | Para qué se utilizará | Criterio de suficiencia |
| --- | --- | --- |
| Catálogo y glosario | Mantener significado común y verificable | Ids estables, fuentes y términos operativos |
| Matriz de trazabilidad | Defender por qué existe cada ítem | La cadena puede seguirse en ambos sentidos |
| Product Backlog priorizado | Seleccionar fundaciones ejecutables | Ítems pequeños, aceptables y ordenados |
| Plan de calidad | Integrar pruebas, seguridad y accesibilidad | Condiciones incluidas en aceptación y Done |
| Ejemplo TurnoÁgil: EV-03 → N-01 → RF-01 → AC-01 → PBI-01: la incertidumbre observada se convierte en una señal de carga comprobable. |

# 2. Verificación de insumos de la Semana 2

No comenzar redactando funcionalidades. Primero confirmar que la evidencia de entrada está identificada, accesible y vinculada a una decisión.

| Insumo | Estado | Ubicación / enlace | Decisión o uso en Semana 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Evidencia y registros | Listo | research/registros-anonimizados/ | Sustentar necesidades N-01 (Caja) y N-02 (Agilidad POS). |
| Síntesis de hallazgos | Listo | research/sintesis-v1.md | Priorizar el módulo POS sobre las cotizaciones. |
| Problema y visión | Listo | product/vision-v1.md | Mantener el resultado esperado enfocado en Retail y Comercio. |
| Alcance y exclusiones | Listo | product/scope-success-v1.md | Integración con SII (facturación electrónica) permanece fuera. |
| Riesgos prioritarios | Revisar | risk/registro-v1.csv | Convertir el riesgo de mezcla de datos (Multi-tenant) en SPIKE-01 |

## Decisiones de entrada

| ID | Decisión vigente | Evidencia | Qué podría hacerla cambiar |
| --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | Priorizar velocidad por teclado en el POS sobre uso del mouse | O01 (Demora de 15s extra por venta manual) | Evidencia de que el local usa pantallas 100% táctiles sin teclado físico. |
| DEC-02 | Excluir funcionalidades ajenas al comercio retail (ej. restaurantes) | Definición SaaS del proyecto | Un pivote forzado hacia el rubro gastronómico. |
| DEC-03. | Aislamiento estricto de base de datos desde el MVP | RSK-03 (Exposición de datos) | Reducción de alcance a una aplicación monousuario (Desktop). |
| Ejemplo TurnoÁgil: Una decisión no se vuelve requisito automáticamente: primero se debe identificar la necesidad o restricción que representa. |

# 3. Fuentes y necesidades

Registrar de dónde proviene cada necesidad. Distinguir lo observado de la interpretación del equipo.

| ID | Fuente | Evidencia o restricción | Necesidad / resultado | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 | Usuario | P01: Cierres de caja toman 45 minutos y presentan descuadres. | Auditar las ventas y el flujo de caja del turno automáticamente. | Alta |
| N-02 | Operación | O01: Demoras en el mostrador por navegación lenta. | Ingresar artículos a la venta rápidamente usando atajos de teclado o códigos. | Alta |
| N-03 | Riesgo | Riesgo propio de arquitectura SaaS multi-tenant. | Aislar la información para que una PYME no vea datos de otra. | Alta |
| N-04 | Proyecto | La primera fase culmina con una base ejecutable. | Demostrar comportamiento y calidad desde Semana 4. | Alta |
| N-05 | Usuario | P01: Falta de un registro centralizado; ventas accidentales de artículos que ya no quedaban en bodega. | Registrar, ajustar y mantener el control exacto del stock y precios de los productos. | Alta |
| N-06 | Usuario | P01: El dueño no quiere que los vendedores alteren los precios o el stock base. | Controlar los accesos y restringir funciones operativas según el cargo (Dueño vs. Cajero). | Alta |
| N-07 | Usuario | P01: "Cuesta saber qué productos se venden más al mes mirando puros cuadernos". | Visualizar el rendimiento de las ventas de forma gráfica para tomar decisiones de reabastecimiento. | Alta |

## Prueba de necesidad

| Comprobación | Sí / No | Evidencia o corrección |
| --- | --- | --- |
| La necesidad describe un resultado, no una pantalla o tecnología | Si | N-02 pide "ingresar artículos rápidamente", no exige una interfaz gráfica específica, N-05 exige "mantener el control exacto del stock", no prescribe cómo debe ser la base de datos ni la interfaz visual. |
| Existe una fuente identificable | Si | O01, P01 y restricciones técnicas del proyecto. |
| La confianza es explícita | Si | Todas fueron evaluadas como Alta tras la investigación en terreno. |
| Sabemos qué decisión podría cambiar | Si | Integrar el inventario cambió las prioridades del MVP. |

# 4. Identificadores y glosario

Asegurar que el equipo, el código, las pruebas y la defensa utilicen los mismos términos.

| Prefijo | Artefacto | Convención acordada | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| EV | Evidencia | Registro o síntesis revisable | EV-03 |
| N | Necesidad | Resultado requerido | N-01 |
| RF / RNF / RES | Requisito | Funcional / calidad / restricción | RF-01 |
| AC | Criterio de aceptación | Escenario comprobable | AC-01 |
| PBI / SPIKE | Backlog | Ítem de valor / investigación limitada | PBI-01 |
| T | Prueba prevista | Evidencia de verificación | T-01 |

## Glosario operativo

| Término | Definición acordada | Ejemplo / límite | Responsable de aclarar |
| --- | --- | --- | --- |
| Turno de Caja | Periodo de operación asignado a un usuario desde apertura hasta cierre | Turno Mañana (08:00 - 15:00); requiere monto inicial | Alan Troncoso |
| Arqueo | Cuadratura que compara las ventas en sistema con el conteo físico | Diferencia $0 (Cuadrada) o -$5.000 (Descuadre) | Rodrigo Bertolini |
| Tenant | Inquilino o PYME individual que utiliza la plataforma SaaS | Identificador único (negocio_id) en base de datos | Leonel Ayala |
| Venta Rápida | Interfaz del POS diseñada para operar sin recargar la página | Uso de teclado para buscar SKUs | Luis Barrios. |
| Ejemplo TurnoÁgil: Definir “carga alta” con una condición operativa evita que una persona la interprete como fila larga y otra como demora estimada. |

# 5. Requisitos funcionales

Redactar una condición singular, necesaria y verificable. Mantener el vínculo con la necesidad y evitar dictar implementación innecesaria.

Plantilla: [ID] El producto debe [comportamiento observable] cuando [condición relevante], para satisfacer [necesidad].

| ID | Necesidad | Requisito funcional | Fuente | Verificación prevista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | N-02 | El producto debe agregar un ítem a la venta activa al ingresar su SKU exacto, sin requerir clics adicionales. | O01 | AC-03; T-02 |
| RF-02 | N-02 | El producto debe incrementar la cantidad (+1) automáticamente si se ingresa un SKU que ya existía en el carro. | O01 | AC-04 |
| RF-03 | N-01 | El producto debe advertir visualmente y bloquear la adición al carro si el SKU no cuenta con stock disponible. | P01 | AC-05 |
| RF-04 | N-02 | El producto debe calcular y mostrar el vuelto exacto a entregar cuando se ingresa el monto pagado en efectivo. | P01 | T-04 |
| RF-05 | N-01 | El producto debe registrar la transacción, descontar el inventario y vaciar el carro al confirmar la venta. | O01 | T-05 |
| RF-06 | N-01 | El producto debe calcular la suma total de ingresos del turno activo al solicitar el cierre de caja. | P01 | AC-01 |
| RF-07 | N-01 | El producto debe impedir el cierre del turno si existe una venta en curso sin confirmar o anular. | P01 | AC-02 |
| RF-08 | N-05 | El producto debe permitir registrar un nuevo SKU indicando nombre, precio de venta y cantidad de stock inicial. | P01 | AC-06 |
| RF-10 | N-06 | El producto debe permitir al administrador crear credenciales de acceso para nuevos empleados asignándoles el rol de "Cajero". | P01 | AC-08 |
| RF-11 | N-06 | El producto debe bloquear el acceso al módulo de Inventario y Cierre de Caja si el usuario autenticado tiene el rol de "Cajero". | P01 | AC-09 |
| RF-12 | N-07 | El producto debe calcular y mostrar el total de ingresos generados en los últimos 7 días de operación y en fechas que el administrador desee. | P01 | AC-10 |
| RF-13 | N-07 | El producto debe renderizar un gráfico visual (ej. barras o líneas) con el "Top 5" de productos más vendidos en el mes actual. | P01 | AC-10, AC-11 |

## Revisión de calidad del requisito

| Requisito | Necesario | Singular | No ambiguo | Factible | Verificable | Corrección pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-02 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-03 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-04. | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-05. | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-06. | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-07 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-08 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-09 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-10 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-11 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-12 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| RF-13 | Si | Si. | Si | Si. | Si | Ninguna. Los requisitos son atómicos. |
| Ejemplo TurnoÁgil: “El sistema debe ser intuitivo y rápido” mezcla cualidades y no es verificable; separar en requisitos medibles. |

# 6. Calidad, restricciones, seguridad y privacidad

Los atributos de calidad deben incluir condición, respuesta y medida. Las restricciones deben justificar el límite impuesto.

| ID | Tipo | Condición | Respuesta requerida | Medida / prueba | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF-PERF-01 | Rendimiento | Búsqueda y adición de un SKU al carro | Mostrar el producto sin recarga completa de la vista | p95 ≤ 1s | N-02 |
| RNF-ACC-01 | Accesibilidad | Operación en el mostrador | Permitir acciones de cobrar y buscar 100% por teclado | 100% atajos | N-02 |
| RNF-SEC-01 | Seguridad | Petición de datos a la BD | Filtrar la consulta por el negocio_id del usuario autenticado | AC-SEC-01 | N-03 |
| RES-01 | Restricción | Pruebas del MVP | No usar integraciones reales del SII ni datos de clientes | 0 datos sensibles | DEC-03 |

## Revisión de exposición

| Elemento | ¿Se necesita? | Riesgo | Tratamiento / criterio |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos financieros reales | No | Alta sensibilidad | Excluir del prototipo. |
| RUT/Identidad del cliente | No | Identificación innecesaria | Usar "Cliente Genérico". |
| ID del Negocio | Sí | Fuga de datos | Aislamiento forzado (Global Scopes). |
| Ejemplo TurnoÁgil: El caso no usa datos reales para simular realismo: la restricción RES-01 reduce riesgo y complejidad sin afectar la pregunta de aprendizaje. |

# 7. Historias de usuario

La historia mantiene visible el rol, la capacidad y el beneficio. Complementar con requisitos, reglas y aceptación.

Plantilla: Como [rol en contexto], quiero [capacidad] para [beneficio o decisión].

| ID | Historia | Necesidad | Requisitos | Prioridad inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como cajero, quiero ingresar productos mediante SKU y calcular el vuelto automáticamente para atender velozmente en hora punta. | N-01, N-02 | RF-01 al RF-05, RNF-PERF-01 | 2 |
| HU-02 | Como administrador, quiero ver el total esperado al cerrar el turno para auditar descuadres de dinero. | N-01 | RF-06, RF-07 | 3 |
| HU-03 | Como administrador, quiero registrar y ajustar el stock de mis productos para evitar vender artículos agotados. | N-05 | RF-08, RF-09 | 1 |
| HU-04 | Como equipo de sistema, queremos aislar los datos por empresa para garantizar la seguridad multi-tenant. | N-03 | RNF-SEC-01 | 0(Spike) |
| HU-05 | Como dueño de PYME, quiero crear cuentas separadas para mis vendedores con accesos restringidos, para proteger los precios del inventario y el dinero de la caja. | N-06 | RF-10, RF-11 | 4 |
| HU-06 | Como administrador, quiero visualizar un panel con gráficos de mis ventas y productos más populares, para saber en qué inventario debo invertir más dinero. | N-07 | RF-12, RF-13 | 5 |

## Prueba de valor

| Historia | ¿Beneficio observable? | ¿Mantiene abierta la solución? | Corrección |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Sí: agiliza la atención | Si | Ninguna |
| HU-02 | Sí: permite auditar fallos | Si | Ninguna |
| HU-03 | Sí: control de stock | Si | Ninguna |
| HU-04 | Parcial: habilita seguridad estructural | Sí | Tratar como SPIKE técnico. |
| HU-05 | Sí: control del sistema, | Si | Ninguna |
| HU-06 | Sí: reportes y análisis | Si | Ninguna |

# 8. Criterios de aceptación y casos límite

Redactar escenarios normales, alternativos y de error. Una persona ajena al equipo debe poder decidir si el criterio pasa o falla.

Plantilla: Dado [contexto], cuando [acción o evento], entonces [resultado observable].

| ID | PBI / requisito | Tipo | Dado | Cuando | Entonces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | PBI-03 / RF-06 | Estándar | Balance de $100.000 acumulado sin operaciones pendientes | El usuario ejecuta la finalización de jornada | Se confirma el cierre con el total esperado exhibido |
| AC-02 | PBI-03 / RF-07 | Excepción | Existe un proceso de cobro activo actualmente | Intento de clausurar el turno vigente | Bloqueo de acción y notificación de advertencia operativa |
| AC-03 | PBI-02 / RF-01 | Estándar | Interfaz de despacho veloz habilitada | Ingreso de código identificador legítimo + Enter | Artículo incorporado y montos globales refrescados |
| AC-04 | PBI-02 / RF-02 | Alterno | El ítem ya consta en el listado de compra | Reingreso manual del mismo identificador | Suma unitaria a la fila previa del producto |
| AC-05 | PBI-02 / RF-03 | Excepción | El stock del artículo figura agotado en sistema | Intento de inclusión mediante SKU | Aviso de falta de unidades y bloqueo de carga |
| AC-06 | PBI-01 / RF-08 | Estándar | Gestión dentro del módulo de existencias | Alta de producto con 10 unidades iniciales | Registro visible con disponibilidad confirmada |
| AC-07 | PBI-01 / RF-09 | Alterno | Disponibilidad previa de 5 unidades | Ajuste manual de -2 por deterioro | Stock residual actualizado a 3 unidades |
| AC-08 | PBI-04 / RF-10 | Normal | Administrador en Gestión Usuarios | Registra nuevo empleado "Cajero" | Se crea usuario vinculado al mismo negocio_id |
| AC-09 | PBI-04 / RF-11 | Seguridad | Usuario rol "Cajero" inicia sesión | Hace clic en menú "Inventario" | Sistema devuelve error de "Acceso Denegado" |
| AC-10 | PBI-05 / RF-13 | Normal | Administrador accede a Reportes | Sistema tiene ventas registradas | Muestra gráfico con los 5 productos más vendidos |
| AC-11 | PBI-05 / RF-13 | Vacío | Administrador accede a Reportes | Sistema nuevo sin ventas | Oculta gráfico y muestra "No hay datos suficientes" |
| AC-SEC-01 | SPIKE-01 | Seguridad | Usuario pertenece a PYME 'A' | Accede por URL a producto PYME 'B’ | Devuelve error 403 o 404 |

## Reglas de negocio y bordes

| ID | Regla | Límite o excepción | Criterios afectados |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Un turno no puede cerrarse con transacciones huérfanas | Evita descuadres | AC-02 |
| R-02 | No se pueden vender ni descontar productos si el stock resultante es negativo | Evita inventario irreal | AC-05, AC-07 |
| Ejemplo TurnoÁgil: El camino feliz no basta: el estado sin datos evita que la persona decida usando información obsoleta. |

# 9. Matriz de trazabilidad

Mantener enlaces estables. Si cambia una evidencia, la matriz debe mostrar qué requisitos, aceptación y backlog revisar.

| Evidencia / restricción | Necesidad | Requisito | Criterio | PBI | Prueba prevista | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 (Falta de control) | N-05 | RF-08, RF-09 | AC-06, AC-07 | PBI-01 | T-01: CRUD Inventario | Listo. |
| O01 (Demoras mouse) | N-02 | RF-01 al RF-05 | AC-03, AC-04, AC-05 | PBI-02 | T-02: POS Reactivo | Listo. |
| P01 (Descuadres) | N-01 | RF-06, RF-07 | AC-01, AC-02 | PBI-03 | T-03: Bloqueo de turno | Listo. |
| P01 (Miedo a robos) | N-06 | RF-10, RF-11 | AC-08, AC-09 | PBI-04 | T-05: Bloqueo por Rol | Listo. |
| P01 (Ceguera ventas) | N-07 | RF-12, RF-13 | AC-10, AC-11 | PBI-05 | T-06: Verificación Gráficos | Listo. |
| RSK-03 (Aislamiento) | N-03 | RNF-SEC-01 | AC-SEC-01 | SPIKE-01 | T-04: Seguridad Tenant | Listo. |

## Análisis de cambio

| Cambio posible | Artefactos a revisar | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Pymes exigen lectores de código de barras USB | N-02, RF-01, AC-03, RNF-ACC-01 | Rodrigo B. | 05-09-2026 |
| Operación requiere forzar ventas sin stock | N-05, RF-03, AC-05, R-02 | Alan T. | 06-09-2026 |

# 10. Ficha de Product Backlog Item

Cada ítem debe facilitar conversación, decisión y verificación. Duplicar esta ficha para los ítems prioritarios.

| Campo | Definición del ítem |
| --- | --- |
| ID y título | PBI-01 Modulo Inventario: Gestión de productos y Stock Base |
| Historia / valor | HU-03: Registrar y ajustar el stock para evitar vender artículos agotados. |
| Evidencia y necesidad | P01 -> N-05 |
| Incluye | Crear productos, definir stock inicial , ajustar stock manualmente. |
| No incluye | Carga masiva por excel, control de lotes de vencimiento |
| Requisitos | RF-08, RF-09 |
| Aceptación | AC-06,AC-07 |
| Dependencias / riesgos | Base de Datos Multi-tenant lista (SPIKE-01).Prerrequisito para PBI-02. |
| Estimación preliminar | 3 puntos. |
| Responsable de aclarar | Rodrigo Bertolini |

| Campo | Definición del ítem |
| --- | --- |
| ID y título | PBI-02 Módulo POS: Ingreso ágil, control de cantidades y vuelto |
| Historia / valor | HU-01: Atender velozmente sin depender del mouse |
| Evidencia y necesidad | O01 -> N-02 |
| Incluye | Input con autofocus, listar items sumando repetidos, validacion de stock |
| No incluye | Conexión con impresoras térmicas, Transbank. |
| Requisitos | RF-01 a 05, RNF-PERF-01,RNF-ACC-01 |
| Aceptación | AC-03,AC-04,AC-05 |
| Dependencias / riesgos | Catálogo de productos creado (PBI-01). |
| Estimación preliminar | 5 puntos. |
| Responsable de aclarar | Leonel Ayala |

| Campo | Definición del ítem |
| --- | --- |
| ID y título | PBI-03 Modulo caja: Arqueo y cierre de turno |
| Historia / valor | HU-02: Ver total esperado al cerrar para auditar descuadres. |
| Evidencia y necesidad | P01-> N-01 |
| Incluye | Sumatoria total de ventas vinculadas al turno y validación (bloqueo). |
| No incluye | Apertura con saldo inicial en caja fuerte, envio por correo |
| Requisitos | RF-06,RF-07 |
| Aceptación | AC-01,AC-02 |
| Dependencias / riesgos | Ventas registradas exitosamente(PBI-02). |
| Estimación preliminar | 3 puntos |
| Responsable de aclarar | Luis Barrios |

| Campo | Definición del ítem |
| --- | --- |
| ID y título | PBI-04 Módulo Administrador: Gestión de cajeros y Roles |
| Historia / valor | HU-05: Crear cuentas restringidas para proteger inventario y caja. |
| Evidencia y necesidad | P01->N-06 |
| Incluye | CRUD usuarios, asignación de rol (Admin/Cajero), protección de rutas |
| No incluye | Recuperación de contraseñas por email |
| Requisitos | RF10,RF-11,RNF-SEC-01 |
| Aceptación | AC-08,AC-09 |
| Dependencias / riesgos | Sistema Multi-tenant activo(SPIKE-01) |
| Estimación preliminar | 3 puntos. |
| Responsable de aclarar | Leonel Ayala |

| Campo | Definición del ítem |
| --- | --- |
| ID y título | PBI-05 Módulo Administrador:Dashboard Estadístico |
| Historia / valor | HU-06:Visualizar rendimiento comercial mediante graficos |
| Evidencia y necesidad | P01->N-07 |
| Incluye | Gráfico Top 5 productos, panel principal |
| No incluye | Exportacion PDF, filtros complejos por fechas. |
| Requisitos | RF-12,RF-13 |
| Aceptación | AC-10,AC-11 |
| Dependencias / riesgos | Existencia de ventas(PBI-02). |
| Estimación preliminar | 5 puntos. |
| Responsable de aclarar | Rodrigo Bertolini |

## Comprobación de preparación

| Criterio | Sí / No | Observación |
| --- | --- | --- |
| Valor y alcance pueden explicarse | Si | Inclusiones y exclusiones claramente limitadas |
| Aceptación cubre normal y error | Si. | Contemplan errores como “Sin Stock” y “Ventas inconclusas”. |
| Calidad,seguridad y accesibilidad estan incluidas | Sí . | PBis enlazan a RNF-PERF-01 y RNF-SEC-01 |
| Dependencias críticas son conocidas | Sí | SPIKE-01->PBI-01->PBI-02->PBI-03. Cadena clara. |
| El item cabe en el horizonte previsto | Sí | Puntos asignados:3,5 y 3. |

# 11. División vertical del trabajo

Dividir por comportamiento de extremo a extremo. Las tareas técnicas pueden existir dentro del ítem, pero no deben sustituir el incremento demostrable.

| Capacidad grande | Corte vertical | Valor / aprendizaje | Aceptación mínima | Fuera del corte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión Catálogo | PBI-01: Crear SKU y stock | PYME nutre su sistema | AC-06, 07 | Importar CSV |
| Venta mostrador | PBI-02: Ingresar SKU, validar stock | Velocidad operativa | AC-03, 04, 05 | Cobro tarjeta |
| Auditoría caja | PBI-03: Consolidar turno | Validación de saldos | AC-01, 02 | Dashboard mensual |
| Administración | PBI-04: Crear usuarios, bloquear rutas | Proteger negocio | AC-08, 09 | Asistencia RH |
| Reportes | PBI-05: Dashboard Top 5 | Analítica visual | AC-10, 11 | Exportar a PDF . |

## Tareas técnicas dentro del item prioritario

| PBI | Tarea | Resultado verificable | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI-01 | Migraciones y modelos con negocio_id | Tabla lista en BD | Luis Barrios. |
| PBI-01 | Formulario Inventario en Frontend | Producto se guarda vía API | Leonel Ayala |
| PBI-02 | Validación stock en controlador Laravel | Backend devuelve HTTP 422 si stock=0 | Alan Troncoso. |
| PBI-02 | UI reactiva POS para captura de teclado | Interfaz suma productos sin recargar. | Leonel Ayala. |

# 12. Priorización y objetivo del MVP

La prioridad debe poder explicarse mediante valor, aprendizaje, riesgo y dependencia. No convertir la matriz en una fórmula automática.

| Orden | Ítem | Valor | Aprendizaje | Riesgo reducido | Dependencia | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPIKE-01 | Indirecto | Alto | Alto | Ninguna | Aislar datos evita refactorizar toda la BD después. |
| 2 | PBI-01 | Alto | Medio | Bajo | SPIKE-01 | El inventario debe existir para poder vender. |
| 3 | PBI-02 | Alto | Alto | Medio | PBI-01 | El POS rápido es la promesa de valor central. |
| 4 | PBI-03 | Alto | Medio | Medio | PBI-02 | El cierre da seguridad, pero pasa al Sprint 2 por capacidad. |
| 5 | PBI-04 | Medio | Medio | Medio | SPIKE-01 | Útil, pero el MVP funcionará con un solo usuario Admin. |
| 6 | PBI-05 | Medio | Medio | Bajo | PBI-02 | Depende de que existan ventas. Queda para el futuro. |

## Objetivo y límites del MVP

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Objetivo | Demostrar que el sistema puede almacenar productos de una empresa aislada y descontar su stock velozmente mediante una interfaz de venta por teclado. |
| Incluye | PBI-01 (Inventario), PBI-02 (POS) y SPIKE-01 (Arquitectura). |
| Podría incluir | Integración SII y hardware. |
| Excluye | PBI-03, PBI-04, PBI-05. Integración SII. |
| Señal de aprendizaje | Un usuario crea un SKU con stock 2, vende 2 unidades por teclado, y el sistema bloquea una tercera venta. |

# 13. Dependencias, riesgos y spikes

Cada spike debe tener una pregunta, un límite de tiempo, evidencia de salida y una decisión esperada.

| Ítem | Dependencia o riesgo | Tipo | Tratamiento | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBI-01/02 | Filtración cruzada de datos (SaaS Multi-tenant) | Arquitectura | SPIKE-01 (Aislamiento de BD) | Leonel Ayala | 02-09 |
| PBI-02 | Venta de productos sin stock físico (Sobreventa) | Técnico | Implementar validación R-02 en BD | Alan Troncoso | 03-09 |
| PBI-03 | Cierre de caja con ventas inconclusas en otra pestaña | Operativo | Aplicar bloqueo de R-01 (AC-02) | Luis Barrios | 04-09 .. |
| PBI-04 | Cajeros accediendo a reportes adivinando la URL | Seguridad | Implementar middleware de Roles | Leonel Ayala | 04-09 . |
| PBI-05 | Fallo de la interfaz al graficar sin ventas previas | Producto | Implementar estado vacío (AC-11) | Rodrigo Bertolini | 06-09 . |
| Todos | Exclusión operativa por interfaz dependiente del mouse | Accesibilidad | Revisión de teclado (RNF-ACC-01) | Luis Barrios | 06-09 . |

## Ficha de spike

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| ID y pregunta | SPIKE-01 · ¿Cómo implementar el aislamiento Multi-Tenant (Global Scopes) de forma segura en Laravel antes de programar los PBI? |
| Límite | 4 horas; probar autenticación y modelo Productos; sin UI web obligatoria. |
| Evidencia de salida | Repositorio con configuración; Test automatizado que verifique error 403 al solicitar un producto de otro Tenant. |
| Decisión esperada | DEC-04: Confirmar la viabilidad de la estructura Single-Database Multi-Tenant. |
| No es salida suficiente | "Investigamos y leímos la documentación de Laravel"; entregar código suelto sin aplicarlo al modelo de GestiSoft; o exceder las 4 horas sin tomar la decisión DEC-04. |

# 14. Definition of Ready y Definition of Done

Ready hace visible lo necesario para iniciar. Done integra valor, pruebas, revisión, seguridad, trazabilidad y evidencia individual.

## Definition of Ready del equipo

| Criterio | Aplica | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- |
| Valor, alcance y exclusiones son comprensibles | Sí | Revisión cruzada de historias (HU-01 a HU-06). |
| Evidencia, necesidad y requisitos enlazados | Sí | Matriz de Trazabilidad validada. |
| Aceptación cubre normal, alternativa y error | Sí | AC-05 (Error stock) y AC-11 (Gráficos sin datos). |
| Dependencias críticas tienen tratamiento | Sí | Riesgos mapeados para todos los PBIs (1 al 5) en el ítem 13. |
| Item pequeño y estimable | Sí | Estimaciones en 3 y 5 puntos. |

## Definition of Done de la unidad

| Dimensión | Condición verificable | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Correcta | Cumple aceptación y pasó code review | ACs verificados por otro miembro |
| Verificada | El código ejecuta localmente sin advertencias | Consola de React/Laravel limpia |
| Segura | Global Scopes funcionan (No hay cruce de Pymes) | Test de AC-SEC-01 supera ejecución |
| Operable | Instrucciones claras para levantar entorno | Archivo README.md actualizado |
| Trazable | PBI conectado al ID del commit en GitHub | Historial del repositorio |
| Dominio | Cada integrante explica su decisión técnica | Bitácoras y defensa |

# 15. Estimación y plan de la Semana 4

Usar tamaño relativo para seleccionar un objetivo coherente con capacidad y calidad. Si no alcanza, reducir alcance antes que Definition of Done.

| Ítem | Tamaño relativo | Incertidumbre | Dependencias | ¿Seleccionado? | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPIKE-01 | Lim. 4h | Alta | Ninguna | Sí | Protege integridad técnica SaaS. |
| PBI-01 | 3 | Baja | SPIKE-01 | Sí | Requisito duro para poblar de datos. |
| PBI-02 | 5 | Media | PBI-01 | Sí | Prueba valor principal (Agilidad en mostrador). |
| PBI-03 | 3 | Media | PBI-02 | No | Supera capacidad; riesgo de descuadre mapeado para Sprint 2. |
| PBI-04 | 3 | Baja | SPIKE-01 | No | Supera capacidad; riesgo de seguridad (Roles) documentado. |
| PBI-05 | 5 | Media | PBI-02, 03 | No | Depende de ventas; riesgo de UI vacía documentado. |

## Objetivo de la Semana 4

| Elemento | Acuerdo |
| --- | --- |
| Objetivo | Entregar base ejecutable que aísle datos por empresa, permita registrar inventario y consumirlo ágilmente en el POS. |
| Items | SPIKE-01, PBI-01 y PBI-02. |
| Calidad no negociable | Build reproducible, seguridad multi-tenant y manejo 100% por teclado en POS. |
| Riesgo principal | Falla en validación de concurrencia al descontar stock. |
| Demostración | Mostrar ingreso de producto (PBI-01) y flujo de venta que arroja error al vaciar el stock (PBI-02 / AC-05). |

## Plan de trabajo

| Día / hito | Resultado | Responsable | Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Lunes | SPIKE-01 resuelto y documentado (Arquitectura) | Leonel Ayala | Luis Barrios |
| Martes | API CRUD Inventario (Backend PBI-01) | Alan Troncoso | Rodrigo Bertolini |
| Miércoles | UI PBI-01 (Formularios Inventario React) | Luis Barrios | Leonel Ayala |
| Jueves | Lógica PBI-02 (Suma en carrito y descuento stock) | Rodrigo Bertolini | Alan Troncoso |
| Viernes | Pruebas unificadas y README | Todo el equipo | Revisión cruzada |

# 16. Evidencias y revisión cruzada

La extensión no reemplaza la trazabilidad. Cada evidencia debe tener ubicación, responsable y estado.

| Evidencia | Estado | Ubicación / enlace | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Insumos de Semana 2 verificados | Listo | product/week3/input-check.md | Alan Troncoso |
| Necesidades y fuentes identificadas | Listo | product/week3/needs.md | Luis Barrios |
| Glosario e identificadores acordados | Listo | product/week3/glossary.md | Leonel Ayala |
| Requisitos funcionales y de calidad | Listo | product/week3/requirements.md | Rodrigo Bertolini |
| Restricciones, seguridad y privacidad | Listo | product/week3/quality-security.md | Alan Troncoso |
| Historias y criterios de aceptación | Listo | product/week3/acceptance.feature | Luis Barrios |
| Matriz de trazabilidad | Listo | product/week3/traceability.csv | Leonel Ayala |
| Backlog priorizado y fichas de PBI | Listo | product/backlog/ | Todo el equipo |
| MVP, dependencias, spikes y estimación | Listo | product/week3/mvp-plan.md | Rodrigo Bertolini |
| Ready, Done y plan de Semana 4 | Listo | product/week3/readiness.md | Leonel Ayala |
| Bitácoras individuales | Listo | bitacoras/semana-3/ | Cada integrante |

## Revisión cruzada

| Criterio | Cumple | Observación / acción |
| --- | --- | --- |
| Cada ítem prioritario conserva vínculo con evidencia o restricción | Sí | El módulo de inventario (PBI-01) responde directamente a la evidencia de desorden (N-05). |
| Los criterios permiten decidir pasa / falla | Sí | Se agregó explícitamente el límite de fallo por stock 0 en AC-05. |
| Los atributos de calidad tienen medida o revisión | Sí | Mantener el rendimiento del POS en p95 ≤ 1s (RNF-PERF-01). |
| El MVP cabe en capacidad sin reducir Done | Sí | Los PBIs 03, 04 y 05 permanecen fuera del MVP para no saturar la capacidad de 10 puntos. |
| Seguridad y privacidad aparecen en backlog y Done | Sí | RES-01 y AC-SEC-01 (Multi-tenant) están enlazados al SPIKE-01 de arquitectura. |

# 17. Bitácora individual

La evidencia individual muestra comprensión, criterio y responsabilidad. No se evalúa por cantidad de commits o líneas.

| Dato | Respuesta |
| --- | --- |
| Nombre | Leonel Ayala |
| Equipo / producto | GestiSoft |
| Periodo | 31 de Agosto – 07 de Septiembre de 2026 |

## Registro de aprendizaje y contribución

| Pregunta | Respuesta personal |
| --- | --- |
| ¿Qué contribución significativa realicé? | Amplié la matriz de riesgos (Ítem 13) para asegurar que, aunque posterguemos los módulos de Caja, Roles y Reportes (PBIs 03, 04 y 05), sus vulnerabilidades de seguridad y operación ya estén documentadas. |
| ¿Qué decisión puedo explicar y justificar? | Puedo justificar por qué incluimos PBIs en el backlog que sabíamos que no haríamos esta semana: En metodologías ágiles, el Product Backlog debe reflejar la visión completa del producto para no perder de vista necesidades críticas como la seguridad de accesos o la reportería, protegiendo al mismo tiempo la capacidad del equipo. |
| ¿Qué evidencia o requisito analicé? | Analicé el requerimiento de reportería (N-07) creando el caso de prueba AC-11, que define cómo debe reaccionar la UI de gráficos cuando la base de datos está vacía. |
| ¿Qué revisión hice al trabajo de otra persona? | Revisé el plan de Semana 4 propuesto por Alan y sugerí que la arquitectura (SPIKE-01) debía estar resuelta por mí el lunes antes de empezar las APIs. |
| ¿Qué aprendí o corregí? | Aprendí que el "Definition of Ready" no solo aplica a lo que vamos a programar hoy, sino que exige tener los riesgos identificados para todo el horizonte del proyecto. Corregí el ítem 13 agregando estas dimensiones operativas y de seguridad. |
| ¿Cuál es mi próxima acción? | Programar la base de datos central multi-tenant (Global Scopes en Laravel) para resolver el SPIKE-01 y habilitar el desarrollo del equipo. |

## Trazabilidad individual

| Evidencia | Ubicación / enlace | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Matriz de Trazabilidad | product/week3/traceability.csv | Visión estratégica para anticipar impactos técnicos. |
| Fichas PBIs | product/backlog/ | Habilidad para fraccionar funcionalidades en cortes verticales. |

| Dato | Respuesta |
| --- | --- |
| Nombre | Luis Barrios |
| Equipo / producto | GestiSoft |
| Periodo | 31 de Agosto – 07 de Septiembre de 2026 |

## Registro de aprendizaje y contribución

| Pregunta | Respuesta personal |
| --- | --- |
| ¿Qué contribución significativa realicé? | Redacté los Criterios de Aceptación (ACs) para los PBIs principales, asegurando cubrir los "caminos de error", y definí el Glosario Operativo para estandarizar el lenguaje del equipo. |
| ¿Qué decisión puedo explicar y justificar? | Puedo justificar la Regla R-01 (bloquear el cierre de caja con ventas inconclusas): Es vital para evitar que el software genere descuadres contables artificiales al administrador. |
| ¿Qué evidencia o requisito analicé? | Analicé la evidencia O01 (demoras por mouse) para conectarla al RNF-ACC-01, exigiendo que el módulo POS deba operarse 100% mediante atajos de teclado. |
| ¿Qué revisión hice al trabajo de otra persona? | Revisé el RF-08 redactado por Rodrigo y pedí que incluyera explícitamente el parámetro de "stock inicial" al crear un producto nuevo. |
| ¿Qué aprendí o corregí? | Aprendí que los criterios de aceptación de "Error" (como el AC-05 Sin Stock) son tan fundamentales como el camino feliz para que el Definition of Done sea robusto. |
| ¿Cuál es mi próxima acción? | Crear las migraciones y seeders (fixtures) en Laravel con 10 productos de prueba para poder alimentar la interfaz del PBI-01. |

## Trazabilidad individual

| Evidencia | Ubicación / enlace | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Glosario Operativo | product/week3/needs-glossary.md | Capacidad de unificar el lenguaje del dominio. |
| Criterios de Aceptación | product/week3/acceptance.feature | Especificación de escenarios verificables de éxito y error. |

| Dato | Respuesta |
| --- | --- |
| Nombre | Alan Troncoso |
| Equipo / producto | GestiSoft |
| Periodo | 31 de Agosto – 07 de Septiembre de 2026 |

## Registro de aprendizaje y contribución

| Pregunta | Respuesta personal |
| --- | --- |
| ¿Qué contribución significativa realicé? | Identifiqué las restricciones del sistema, definí los atributos de calidad (enfocado en seguridad multi-tenant) y verifiqué los insumos de entrada de la semana pasada. |
| ¿Qué decisión puedo explicar y justificar? | Puedo justificar que el aislamiento de la base de datos (RES-01 y RNFSEC-01) es una restricción técnica no negociable para un modelo SaaS, por lo que el SPIKE-01 debe hacerse primero. |
| ¿Qué evidencia o requisito analicé? | Analicé el riesgo RSK-03 (Fuga de datos entre Pymes) y lo conecté con el AC-SEC-01 para asegurar que un test verifique el error de acceso indebido. |
| ¿Qué revisión hice al trabajo de otra persona? | Revisé la Matriz de Trazabilidad de Leonel para comprobar que la regla R-02 (no vender en negativo) estuviera correctamente enlazada al AC05. |
| ¿Qué aprendí o corregí? | Entendí que la seguridad y privacidad no son un "extra" al final del desarrollo, sino requisitos base que cambian el alcance y diseño del producto desde el inicio. |
| ¿Cuál es mi próxima acción? | Desarrollar la API CRUD para el Inventario (PBI-01) en Laravel, asegurando la inyección y filtrado del tenant_id. |

## Trazabilidad individual

| Evidencia | Ubicación / enlace | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Atributos de Calidad/Seguridad | product/week3/qualitysecurity.md | Comprensión de los límites y riesgos técnicos (SaaS). |
| Verificación de Insumos | product/week3/inputcheck.md | Rigurosidad al validar la evidencia de entrada antes de especificar. |

| Dato | Respuesta |
| --- | --- |
| Nombre | Rodrigo Bertolini |
| Equipo / producto | GestiSoft |
| Periodo | 31 de Agosto – 07 de Septiembre de 2026 |

## Registro de aprendizaje y contribución

| Pregunta | Respuesta personal |
| --- | --- |
| ¿Qué contribución significativa realicé? | Redacté y desglosé los Requisitos Funcionales (RFs) en unidades atómicas y estructuré las dependencias del MVP (qué va primero y qué va después). |
| ¿Qué decisión puedo explicar y justificar? | Puedo justificar la decisión de excluir el PBI-05 (Dashboard y Reportes) del MVP inicial: Tiene una dependencia lógica fuerte; sin módulo de ventas operativo, no hay datos reales que graficar. |
| ¿Qué evidencia o requisito analicé? | Analicé el dolor P01 (desorden comercial y ventas sin stock) para levantar la Necesidad N-05 y convertirla en el PBI-01 (Inventario). |
| ¿Qué revisión hice al trabajo de otra persona? | Revisé el PBI-01 estructurado por Leonel y me aseguré de agregar en las exclusiones que "no habrá carga masiva por Excel" para no inflar el alcance. |
| ¿Qué aprendí o corregí? | Aprendí que separar los requerimientos en piezas pequeñas (ej. RF-01 al RF-05 solo para el POS) facilita enormemente estimar los puntos de esfuerzo. |
| ¿Cuál es mi próxima acción? | Programar la lógica matemática de validación de stock y suma de productos en el controlador backend del carrito de compras. |

## Trazabilidad individual

| Evidencia | Ubicación / enlace | Qué demuestra |
| --- | --- | --- |
| Requisitos Funcionales | product/week3/requirements.md | Capacidad de definir requerimientos atómicos y no ambiguos. |
| Planificación MVP | product/week3/mvp-plan.md | Criterio para ordenar dependencias de producto. |

# Anexo. Cierre y fuentes

Antes de finalizar, distingan lo listo, lo pendiente y la decisión que debe resolverse antes de comenzar la construcción.

## Comprobación final

| Comprobación | Listo | Pendiente / responsable |
| --- | --- | --- |
| Podemos seguir cadena evidencia → PBI → prueba | Sí | Sin pendientes. |
| Los ítems prioritarios cumplen Ready | Sí | Sin pendientes. |
| MVP, exclusiones y objetivo Semana 4 acordados | Sí | Sin pendientes (PBIs 3, 4, 5 excluidos por capacidad). |
| Done integra calidad, seguridad y trazabilidad | Sí | Revisar efectividad de SPIKE-01 el martes. |
| Cada integrante completó su bitácora | Sí | Verificación cruzada: Alan Troncoso. |
| El repositorio contiene ubicaciones estables | Sí | Crear etiqueta semana-3-final: Luis Barrios. |

## Fuentes de referencia

ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Requirements engineering. https://www.iso.org/standard/72089.html

Schwaber, K. y Sutherland, J. The Scrum Guide, 2020. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

GOV.UK Service Manual. Writing user stories. https://www.gov.uk/service-manual/agile-delivery/writing-user-stories

Cucumber. Gherkin reference. https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/

NIST SP 800-218. Secure Software Development Framework 1.1. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final

W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Transición a la Semana 4: Construir primero el SPIKE y el inventario. Mantener aceptación, pruebas, seguridad y revisión dentro de Definition of Done.